РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 16.10.2012 г. № 256 - п

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов»

на 2012-2015 годы

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 15.10.2012 г. № 38 - рк «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов» на 2012-2015 годы, постановления администрации Калтанского городского округа от 17.04.2012г. № 67-п «Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», в целях качественной очистке хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки городского округа и шахты «Шушталепская» с последующим сбросом в реку Кондома, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов » на 2012-2015 годы.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А.Верещагина), директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (В.Н. Беспальчук) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа и в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по строительству (О.А. Рудюк).

Глава Калтанского

городского округа                                                                        И.Ф. Голдинов

Утверждена

постановлением администрации Калтанского городского округа

от 16.10. 2012 г. № 256-п

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов»

на 2012-2015 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов на 2012- 2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | 16 октября 2012 года |
| Заказчик Программы | администрация Калтанского городского округа |
| Директор Программы | Заместитель главы Калтанского городского округа по строительству |
| Основной разработчик Программы | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Цели Программы | -Качественная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки городского округа и шахты «Шушталепская» с последующим сбросом в реку Кондома; -Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи Программы | -Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных сооружений; -Обеспечение санитарного благополучия, экологической безопасности, улучшение качества очистных сточных вод с применением мультиступенчатой биологической очистки стоков; -Полная биологическая очистка сточных вод с нитрификацией и денитрификацией |
| Срок реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | -Проектирование (стадия РД), -Проведение государственной экспертизы проекта, -Строительство первой части главного канализационного коллектора по улице Комсомольская, -Строительство сооружений грубой очистки, -Строительство первой части главного канализационного коллектора по улице Комсомольская, -Содержание природоохранных объектов. |
| Основные исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 457500 тыс. руб., в т.ч.: на 2012 год – 2700 тыс. руб. на 2013 год – 6800 тыс. руб. на 2014 год – 224000 тыс. руб. на 2015 год – 224 000 тыс. руб. из них: 1) Средства местного бюджета –17500 тыс. руб., в т.ч.: на 2012 год – 2700 тыс. руб. на 2013 год – 6800 тыс. руб. на 2014 год – 4000 тыс. руб. на 2015 год – 4000 тыс. руб. 2) Средства областного бюджета – 120000 тыс. руб., в т.ч.: на 2012 год – 0 тыс. руб. на 2013 год – 0 тыс. руб. на 2014 год – 60 000 тыс. руб. на 2015 год – 60 000 тыс. руб. 3) Средства федерального бюджета – 320000 тыс. руб., в т.ч.: на 2012 год – 0 тыс. руб. на 2013 год – 0 тыс. руб. на 2014 год – 160 000 тыс. руб. на 2015 год – 160000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Обеспечение растущих потребностей городского округа в услугах по очистке сточных вод; -Модернизация системы очистки с целью перспективного увеличения мощности очистных сооружений до 16 тыс. куб. м. в сутки; -Улучшение экологической обстановки в городском округе. |
| Организация контроля за выполнением Программы | администрация Калтанского городского округа |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Очистные сооружения Калтанского городского округа введены в эксплуатацию в 1953 году, в 1972 году была проведена реконструкция. Территория очистных сооружений расположена в промышленной зоне общей площадью 8,5 га. Главный канализационный коллектор находится вдоль улицы Комсомольская.

В настоящее время износ основных фондов составляет 65 %. Фактическая мощность 11000 м3/сут. Проектная мощность составляет – 7400 м3/сут.

На сегодняшний день основной причиной загрязнения водных объектов является неэффективная работа существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и очистных сооружений промышленных стоков. В связи с тем, что очистные сооружения перегружены и не справляются с полной биологической очисткой сточных вод, эффект очистки недостаточный, практически по всем показателям загрязнения, сбрасываемых в р. Кондома. Степень очистки сточных вод на существующих сооружениях не соответствует установленным нормам НДС по следующим показателям: БПКполн., азот аммонийный, азот нитратов, железо (общ.) нефтепродукты, СПАВ, фосфаты, сульфаты, взвешенные вещества.

Так как очистные сооружения являются одной из систем жизнеобеспечения Калтанского городского округа, они должны быть в состоянии принять и очистить все стоки, поступающие из Калтанского городского округа. А с увеличением численности населения, ростом промышленного производства и жилищного строительства, количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, будет увеличиваться, а существующие очистные сооружения не выдержат такой нагрузки. Поэтому после строительства очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора будет следующий технологический процесс:

- Грубая предочистка поступает на ситовую механическую решетку и аэрируемую песколовку с жироулавливателем, уловленный шлам и прочее направляется в 4 контейнера, которые по наполнению вывозятся на свалку ТБО;

- Зона активации биологической очистки с нитрификацией, денитрификацией соединений азота методом симультанной нитриденитрификации (технология ООО «УПЕК»);

- Вторичные отстойники;

- Терциальная (третичная) очистка (дополнительная ступень очистки);

- Обеззараживание УФО;

- Станция управления технологическим процессом МРС-400.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является качественная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Калтанского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных сооружений путем строительства сооружения грубой очистки, двух вторичных отстойников, технологического коридора, трансформаторной подстанции, индивидуального теплового пункта, кабельной эстакады, площадки для мусоросборников, главного коллектора и сбросового коллектора;

-Обеспечение санитарного благополучия, экологической безопасности, улучшение качества очистных сточных вод с применением мультиступенчатой биологической очистки стоков;

-Полная биологическая очистка сточных вод с нитрификацией и денитрификацией.

Мероприятиями Программы запланирована поэтапная её реализация.

Первый этап – проектирование (разработка проекта и рабочей документации).

Второй этап – проведение государственной экспертизы проекта.

Третий этап – строительство основных технологических сооружений (грубой очистки, зон активации биологической очистки 1,2, вторичных отстойников А.В, технологического коридора, кабельной эстакады, станции управления технологическим процессом, ограждение территории, прокладка сетей электроснабжения, телефонизации, теплоснабжения, водоснабжения), строительство главного канализационного коллектора, строительство очистных сооружений шахты «Шушталепская».

Четвертый этап – содержание очистных сооружений шахты «Шушталепская».

3. Система программных мероприятий

При разработке мероприятий Программы особое внимание уделено качественному выполнению ремонтных работ направленных на повышение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и качество предоставления жилищно-коммунальных услуг в результате их реализации.

Программными мероприятиями предусматривается:

- Разработка проекта и рабочей документации по строительству очистных сооружений канализационных сточных вод;

- Проведение государственной экспертизы проекта;

- Строительство первой части главного канализационного коллектора;

- Строительство основных технологических сооружений;

- Строительство второй части главного канализационного коллектора;

- Содержание природоохранных объектов.

В результате реализация программных мероприятий, связанных с очисткой, обеззараживанием и технологией обработки осадков сточных вод, будет обеспечена эффективная, надежная и бесперебойная работа системы канализационных сооружений Калтанского городского округа и очистных сооружений шахты «Шушталепская», в рамках которой будет увеличена мощность очистных сооружений до 16000 м3/сут.

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств для реализации Программы составляет 711612,91 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годах составит 457500 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 2700 тыс. руб.

2013 год –  6800 тыс. руб.

2014 год – 224000 тыс. руб.

2015 год – 224000тыс. руб.

1) Средства местного бюджета – 17500 тыс. руб., в т.ч.:

на 2012 год – 2700 тыс. руб.

на 2013 год – 6800 тыс. руб.

на 2014 год – 4000 тыс. руб.

на 2015 год – 4000 тыс. руб.

2) Средства областного бюджета – 120000 тыс. руб., в т.ч.:

на 2012 год – 0 тыс. руб.

на 2013 год – 0 тыс. руб.

на 2014 год – 60000 тыс. руб.

на 2015 год – 60000 тыс. руб.

3) Средства федерального бюджета – 320000 тыс. руб., в т.ч.:

на 2012 год – 0 тыс. руб.

на 2013 год – 0 тыс. руб.

на 2014 год – 160000 тыс. руб.

на 2015 год – 160000 тыс. руб.

- Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий в 2012-2015 годах позволит:

- Обеспечить растущие потребности городского округа в услугах по качественной очистке сточных вод и в необходимом количестве;

- Модернизировать систему очистки с целью перспективного увеличения мощности очистных сооружений до 16 000 м3/сут.;

- Уменьшить объемы сброса загрязненных сточных вод в реку Кондома;

- Снизить уровень загрязнения водных объектов;

- Улучшить качество окружающей среды.

Социальный эффект от выполнения мероприятий Программы выразится в улучшении условий среды обитания населения.

Экологический эффект в снижении загрязнения окружающей среды.

Экономический эффект, полученный в результате поэтапной реализации мероприятий Программы, в перспективе выразится в уменьшении расходов, связанных с оказанием медицинской помощи лицам, получившим вред здоровью, вследствие пользования водными объектами.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и

контроль за ходом ее реализации

## Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Калтанского городского округа.

## Директор Программы организует управление реализацией Программы.

## Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Проектирование |
| 1.1 | Разработка проекта и рабочей документации | 2012-2015 годы | 2200 |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» (далее МКУ УПЖ) |
|  |  | 2012 год | 2200 | 2200 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение государственной экспертизы проекта «Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора» |
| 2.1 | Проведение государственной экспертизы | 2012-2015 годы | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012год | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 2013год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015год |  |  |  |  |  |  |
| 3.Строительство основных технологических сооружений |
| 3.1 | Строительство сооружений грубой очистки, зон активации биологической очистки 1,2; вторичных отстойников А.В.; технологического коридора | 2012-2015 годы | 445000 |  |  |  |  | МКУ УПЖ |
|  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 221000 | 1000 | 60000 | 160000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 221000 | 1000 | 60000 | 160000 |  |  |
| 4. Содержание природоохранных объектов |
| 4.1 | Содержание очистных сооружений шахты «Шушталепская» предусмотренные проектом её ликвидации | 2012-2015 годы | 9500 |  |  |  |  | МКУ УПЖ |
|  |  | 2012 год | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 457500 | 17500 | 120000 | 320000 |  |  |

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе «Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов» на 2012-2015 годы

Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора Программы | Исходные показатели базового года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектирование | 2012 год | Проектная мощность | м3/сут | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 11000 |
| 2. | Проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство основных технологических сооружений | 2015 год | Фактическая мощность | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 |
| 4. | Строительство главного канализационного коллектора по улице Комсомольская | 2015 год | Износ основных фондов | Процент(%) | 69 | 73 | 77 | 81 | 65 |
| 5. | Содержание природоохранных объектов | 2012 год | Износ основных фондов | Процент(%) | 69 | 73 | 77 | 81 | 65 |
| Цель: Качественная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи: Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных сооружений; Обеспечение санитарного благополучия, экологической безопасности, улучшение качества очистных сточных вод с применением мультиступенчатой биологической очистки стоков; Полная биологическая очистка сточных вод с нитрификацией и денитрификацией |