# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД КАЛТАН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 19.02.2009 г. № 05-пг

# Об утверждении долгосрочной целевой программы «Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год»

На основании Решения коллегии Муниципального образования – город Калтан, в целях повышения эффективности использования энергоресурсов, снижения бюджетных затрат:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год ».

2. Контроль исполнения данной программы возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Клюеву А.Б.

# Глава города

М. Корбашов

# Утверждена Постановлением

# Администрации муниципального

образования города Калган

№ 05 от 19.02.2009 г.

# Долгосрочная целевая программа

«Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год»

«Согласовано»

Директор ГУ «КЦЭ»

_________ А.Б. Артюшин

«__» ____________ 2009 г.

г. Калтан 2009 год

# РАЗДЕЛ 1

Паспорт программы

«Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Капан. |
| Директор программы | Заместитель Главы города по социальным вопросам Клюева А.Б. |
| Разработчик программы | МУ «Управление образования», МУ « Управление культуры», МУЗ « ЦГБ». МУ «Управление молодежной политики и спорта». |
| Цели и задачи программы | Снижение бюджетных затрат, повышение эффективности использования энергоресурсов, создание экономических условий и технологий для проведения политики энергосбережения в учреждениях социальной сферы города Калтан. 100 % переход на оплату энергоресурсов в учреждениях социальной сферы по приборам коммерческого учета энергоресурсов. |
| Исполнители программы | МУ «Управление образования», МУ «Управление культуры», МУЗ « ЦГБ», МУ « Управление молодежной политики и спорта». |
| Характеристика программы | Долгосрочная целевая программа |
| Перечень основных мероприятий программы | 1 График установки приборов коммерческого учета энергоресурсов. 2. Организационные мероприятия, направленные на снижение расходов энергетических ресурсов. |
| Объем и источники финансирования | Источники финансирования | Финансирование всего (тыс. руб.) | Финансирование по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего: | 2550,0 | 750,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 |
|  | Областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 2150,0 | 350,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 |
|  | Дефицит бюджета | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| Методы реализации программы | Реализация программы осуществляется комплексом мероприятий и утвержденным финансированием. |
| Ожидаемый экономический эффект | Предполагаемая экономия теплоэнергии составит 3382,89 Гкал. в год. Ожидаемая экономия бюджетных средств составит 1651,5 тыс. руб. в год в ценах 2008 года. |

# РАЗДЕЛ 2

Анализ исходного состояния проблемы.

Начиная с 2001 года в учреждениях социальной сферы ведется планомерная работа по экономии теплоэнергии, холодной и горячей воды.

По состоянию на 01.01.2009 г. коммерческие приборы учета холодной воды, установлены - в 88 % всех зданий социальной сферы, коммерческие приборы учета горячей воды - в 66 %.

| Учреждения | Всего зданий | Приборы учета холодной воды | Приборы учета горячей воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУ «Управление культуры» | 12 | 11 | 11 |
| МУ «Управление образования» | 17 | 15 | 12 |
| МУЗ «ЦГБ» | 10 | 9 | 4 |
| МУ «Управление молодежной политике и спорта» | 3 | 2 | 1 |
| Всего: | 42 | 37 | 28 |

По объективным причинам отсутствуют приборы учета холодной и горячей воды:

детский дом «Аистенок» - ведется капитальный ремонт здания.

ДК «Энергетик» - ведется капитальный ремонт здания.

- взрослая поликлиника - помещение находится на первом этаже жилого дома, не имеет отдельного ввода холодной и горячей воды, системы отопления.

- в старом здании МДОУ детский сад № 15 - учреждение находится на первом этаже жилого дома и не имеет отдельного ввода холодной и горячей воды, системы отопления.

По объективным причинам отсутствуют приборы учета горячей воды:

- МОУ «ООШ № 29» - нет разводки горячей воды в здании, находится в частном секторе.

- МДОУ детский сад № 10 - ветхость системы горячего водоснабжения, нет целесообразности реконструировать ввиду закрытия.

- здания кухни и прачечной МУЗ «ЦГБ» - ведется капитальный ремонт.

Значительные работы по установке приборов учета теплоэнергии, холодной и горячей воды проведены в 2008 году. При проведении капитальных ремонтов в учреждениях социальной сферы приборы учета

установлены в ДК «Сюрприз», в выставочном зале, в детской поликлинике, стационарном отделении, подготовлены теплоузлы в МОУ СОШ №1. В 2008 г. полностью произвели замену счетчиков холодной воды в 7-ми образовательных учреждениях, энергосчетчиков в 3-х.

Учет электроэнергии осуществляется во всех учреждениях социальной сферы.

В настоящее время определена балансовая принадлежность сетей, проведена работа по разделу границ, заключены договоры с обслуживающими организациями по обслуживанию зданий, по единым установленным правилам для всех бюджетных учреждений заключены договоры на поставку тепловой энергии и воды. Приказами руководителей назначены ответственные лица за учет, контроль и экономное расходование теплоэнергии, холодной и горячей воды.

К сожалению, не проведена, но проводится работа по паспортизации зданий учреждений бюджетной сферы.

Во всех учреждениях социальной сферы разработаны мероприятия по энергосбережению, ведется ежемесячный мониторинг потребления тепла и водоснабжения.

Анализ потребления тепла и водоснабжения за 2008 г. в учреждениях

социальной сферы.

МУ «Управление молодежной политики и спорта».

| Наименование | Ед. изм. | План | Факт | Экономия | Перерасход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «КЭК» | кВт | 60750,0 | 53365,0 | 7365.0 | - |
|  | тыс. руб. | 94,3 | 87,5 | 6,8 | - |
| ОАО «ЮК ГРЭС» теплоэнергия (отопление, ГВС) | Гкал | 1064,6 | 780,2 | 284,4 | - |
|  | тыс. руб. | 480,0 | 361,0 | 119,0 | - |
| ООО «Калтанская тепловая компания» | Гкал | 131,6 | 131,6 | - | - |
|  | тыс. руб. | 82,0 | 82,0 | - | - |
| ООО «Осинниковский водоканал» (ХВС) | мЗ | 1400,4 | 1045,6 | 354,8 | - |
|  | тыс. руб. | 33,6 | 21,2 | 12,4 | - |

# МУ «Управление образования»

| Наименование показателя | Ед.изм ерения | план | факт | экономия | перерасход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холодная вода | мЗ | 21352 | 20 990 | 362 | 0 |
|  | Руб. | 434 726,72 | 427 356,4 | 7370,3 | 0 |
| Отопление, ГВС | Гкал | 7525,3 | 6906,16 | 619,14 | 0 |
|  | Руб. |  | 3 792 107,0 | 319 493,85 | 0 |
| Электроэнергия ИТОГО | кВт | 589 568 | 528 283 | 61055 | 0 |
|  | Руб. | 1 037 639,68 | 929778,08 | 107 456,8 | 0 |
|  |  | 434 320,95 рублей |  |

# МУЗ "ЦГБ"

| Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Экономия | Перерасход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО "КЭК" | тыс. КВт | 223,00 | 209 | 14,0 |  |
|  | тыс. руб. | 358,50 | 341,3 | 17,2 |  |
| ОАО ЮК ГРЭС теплоэнергия(отоплен ие, ГВС) | Гкал | 2406,3 | 1471,3 | 935,0 |  |
|  | тыс. руб. | 1102,3 | 717,3 | 385,0 |  |
| 000 "Калтанская тепловая компания" | Гкал | 522,2 | 512,8 | 9,4 |  |
|  | тыс.руб. | 239,2 | 233,9 | 5,3 |  |
| 000" Осинниковский водоканал" (Хол. вода) | мЗ | 6166,0 | 6247,7 |  | 81,7 |
|  | тыс. руб. | 123,5 | 124,3 |  | 0,8 |

# МУ «Управление культуры»

| Наименование учреждения | Теплоэнергия, гКал | +ЭКОНОМИЯ/ перерасход, тыс руб. | Холодная вода, мЗ | +ЭКОНОМИЯ/ перерасход, тыс руб. | Горячая вода, мЗ | +ЭКОНОМИЯ/ перерасход, тыс руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | +ЭКОНОМИЯ/ -перерасход |  | план | факт | +ЭКОНОМИЯ/ -перерасход |  | план | факт | +ЭКОНОМИЯ/ перерасход |  |
| ДК "Энергетик"* | 818 | 619,88 | +198,12 | +67,3 | 1195 | 1007 | +188 | +3,8 | 338 | 151,69 | +186,31 | +0,6 |
| ЦДиК "Молодежный" | 371 | 170,78 | +200,22 | +87,6 | 100 | 58 | +42 | +0,8 | 207 | 31,17 | +175,83 | +0,6 |
| ДК "Сюрприз" | 348 | 380,56 | -32,56 | -33,6 | 50 | 34 | +16 | +0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК "Аллегро" | 198 | 172,44 | +25,56 | +20,8 | 1000 | 329 | +671 | +13,4 | 545 | 4,17 | +540,83 | +1,5 |
| МОУ ДОД «ДМШ №23» | 168 | 171,06 | -3,06 | -5,2 | ПО | 101 | +9 | +0,2 | 130 | 50,39 | +79,61 | +0,3 |
| МОУ ДОД ДШИ №42 | 128 | 127,47 | +0,53 | +0,2 | 60 | 47 | +13 | +0,3 | 140 | 56,40 | +83,60 | +0,3 |
| МУДО ДШИ №43 | 35 | 21,12 | + 13,88 | +7,3 | 80 | 61 | +19 | +0,4 | 545 | 2,75 | +542,25 | +1,5 |
| ЦБС* | 153 | 121,44 | +31,56 | +9,2 | 50 | 143 | -93 | -1,8 | 1630 | 13,37 | +1616,63 | +3,0 |
| Управление культуры централизованная бухгалтерия | 24 | 12,77 | +11,23 | +4,9 | 50 | 57 | -7 | -0,1 | 545 | 13,53 | +531,47 | +0,9 |
| ИТОГО | 2243 | 1797,52 | +445,48 | +158,5 | 2697 | 1837 | +858 | +17,3 | 4080 | 323,47 | 3756,53 | +8,7 |

Из приведенных таблиц видно, что во всех учреждениях социальной сферы наблюдается экономия тепловых ресурсов, бюджетных средств.

Вместе с тем, анализ потребления тепла в одном из учреждений культуры (ДК «Сюрприз»), в котором в 2008 г. установили счетчик учета потребления тепла, показал значительную экономию (в 4 раза) бюджетных средств. Таким образом, установка приборов учета тепла позволит значительно экономить бюджетные средства.

В связи с этим программа представляет комплекс взаимоувязанных по содержанию, срокам выполнения, ресурсам мероприятий, призванных обеспечить решение задач по дополнительной установке приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, проведению организационных мероприятий по экономии ресурсов, проведению широкой разъяснительной работы по экономии света, тепла, воды.

Программа имеет прогнозный характер и возможны внесения изменений.

# РАЗДЕЛ 3

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями и задачами настоящей Программы являются:

Снижение бюджетных затрат;

Повышение эффективности использования энергоресурсов;

Создание экономических условий и технологий для проведения политики энергосбережения в учреждениях социальной сферы города Калтан;

100 % переход на оплату энергоресурсов в учреждениях социальной сферы по приборам коммерческого учета энергоресурсов.

# РАЗДЕЛ 4

Ресурсное обеспечение программы

| Источники финансирования | Финансирование всего (тыс.руб.) | Финансирование по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего: | 2550,0 | 750,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 2150,0 | 350,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 |
| Дефицит бюджета | 400,0 | 400,0 | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 5

Необходимая потребность в установке приборов учета тепловой энергии и затраты на их установку

| Наименование учреждения | Расход в тэ за 2008 г. Гк | Стоимость расхода за 2008 г. в тыс. руб. | Необходимое количество приборов шт. | Стоимость с установкой тыс. руб. | Источник финансирования | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МБ | ОБ | дефицит бюджета | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| МУ «Управление культуры» | 1805,0 | 878,2 | 3 | 300,0 | 100,0 |  | 200,0 | 100 | - | 200 | - |
| МУ «Управление образования» | 9118,0 | 4886,2 | 17 | 1450,0 | 275,0 |  | 1175,0 | 475 | 275 | 350 | 350 |
| МУЗ «ЦГБ» | 1426,5 | 643,3 | 7 | 525,0 | 225,0 |  | 300,0 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| МУ «Управление молодежной политики и спорта» | 1061,5 | 716,8 | 3 | 275,0 | 75,0 |  | 200,0 | 100 | 100 | 75 | - |
| Итого: | 13411,0 | 7124,5 | 30 | 2550,0 | 675,0 |  | 1875,0 | 750 | 450 | 700 | 650 |

# РАЗДЕЛ 6

Ожидаемый эффект от реализации Программы

| Наименование объекта | Расход тепловой энергии за 2008г., Гкал | Затраты на оплату тепловой энергии в 2008 году, тыс. руб. | Средняя часовая фактическая нагрузка Гкал/час | Необходимое количество приборов, шт. | Стоимость монтажа узла учета, тыс. руб. | Источник финансирования | План установки приборов по годам | Плановое годовое задание по экономии бюджетных средств, тыс. руб. | Плановое годовое задание по экономии тепловой энергии, Гкал | Плановое задание по сроку окупаемости, лет | Количество часов работы прибора в 2009,2010,2011,2012 год. | Расчетная экономия бюджетных средств В 2009 году , тыс. руб. | Расчетная экономия бюджетных средств в 2010 году, тыс. руб. | Расчетная экономия бюджетных средств в 2011 году, тыс. руб. | Расчетная экономия бюджетных средств в 2012 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| МДОУ №15 | 705,0 | 449,67 | 0,08 | 1 | 100,0 | МБ | Апрель 2009 г. | 112,0 | 176,3 | 1 | 3630, | 70,0 |  |  |  |
| МДОУ №2 | 247,5 | 113,37 | 0,04 | 1 | 75,0 | МБ | Апрель 2009 г. | 29,0 | 61,88 | 2,6 | 3630 | 18 |  |  |  |
| Физиотерапевтическое отделение | 171,68 | 78,6 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | Июнь 2009 г. | 19,7 | 42,92 | 3,8 | 2520 | 8,5 |  |  |  |
| ДК Энергетик» | 1240 | 618,4 | 0,21 | 1 | 100 | МБ | Июль 2009 г. | 154,6 | 310,00 | 0,65 | 2541 | 67,64 |  |  |  |

| МОУ СОШ №1 | 1690 | 774,20 | 0,13 | 4 | 300,0 | МБ | сентябрь 2009 г. | 194,0 | 422,5 | 1,5 | 2541 | 85,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание КДЮСШ ,Покрышкина 9 | 295 | 371 | 0,05 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2009 г. | 92,75 | 73,75 | 1,07 | 2541 | 40,58 |  |  |  |
| МДОУ №1 | 247,5 | 113,37 | 0,04 | 1 | 75,0 | МБ | февраль 2010 г. | 29,0 | 61,88 | 2,6 | 4356 | - | 21,7 |  |  |
| Стадион «Энергетик» (Спортзал) | 564,2 | 254,4 | 0,1 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2010 г. | 63,6 | 141,0 | 1,6 | 2541 | - | 27,8 |  |  |
| МОУ СОШ №18 | 400 | 182,41 | 0,03 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2010 г. | 46,0 | 100,0 | 2,2 | 2541 | - | 20,0 |  |  |
| детский дом «Аистенок» | 2473 | 1201,7 | 0,21 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2010 г. | 300,0 | 618,25 | 0,4 | 2541 | - | 131,0 |  |  |
| Отделение скорой мед помощи | 173,69 | 79,6 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | сентябрь 2010 г. | 19,9 | 43,42 | 3,8 | 2541 | - | 8,6 |  |  |

| МО УДОД ДМШ №23 | 292,8 | 134,12 | 0,05 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2011 г. | 33,53 | 73,20 | 0,75 | 2541 | - | - | 14,67 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДК «Аллегро» | 272,2 | 125,68 | 0,05 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2011 г. | 31,42 | 68,05 | 0,80 | 2541 | - | - | 13,75 | - |
| Стадион «Энергетик» (Павильон) | 202,3 | 91,2 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | сентябрь 2011 г. | 22,8 | 50,6 | 3,2 | 2541 | - | - | 9,98 | - |
| МОУ СОШ №15 | 390 | 178,33 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | сентябрь 2011г. | 46,0 | 97,5 | 1,6 | 2541 | - | - ' | 20,0 | - |
| МДОУ №38 | 517 | 236,78 | 0,04 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2011 г. | 60,0 | 129,25 | 1,7 | 2541 | - | - | 26,0 | - |
| МДОУ №23 | 346,2 | 158,59 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | сентябрь 2011 г. | 39,0 | 86,6 | 1,9 | 2541 | - | - | 17,0 | - |
| МДОУ №24 | 636 | 291,39 | 0,05 | 1 | 100,0 | МБ | сентябрь 2011 г. | 73,0 | 159,0 | 1,4 | 2541 | - | - | 32,0 | - |
| Клинико-диагностическая лаборатория | 330,91 | 151,6 | 0,06 | 1 | 75,0 | МБ | октябрь 2011 г. | 37,9 | 82,73 | 2,0 | 2178 | - | - | 14,1 | - |

| МДОУ №41 | 295 | 135,0 | 0,02 | 1 | 75,0 | МБ | февраль 2012 г. | 33 | 73,75 | 2,3 | 5082 | - | - | - | 28,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ №7 | 315,8 | 144,66 | 0,02 | 1 | 75,0 | МБ | февраль 2012 г. | 32,0 | 79,0 | 2,0 | 5082 | - | - | - | 28,0 |
| Поликлиника взрослая | 175,17 | 80,0 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | март 2012 г. | 20,0 | 73,79 | 3,8 | 4356 | - | - | - | 15,0 |
| Поликлиника взрослая (п.Постоянный) | 256,68 | 107,7 | 0,04 | 1 | 75,0 | МБ | май 2012 г. | 26,9 | 64,17 | 2,8 | 2541 | - | - | - | 11,7 |
| МОУ СОШ №29 | 855 | 906,7 | 0,16 | 2 | 200,0 | МБ | сентябрь 2012 г. | 99,0 | 213,75 | 0,9 | 2541 | - | - | - | 43,3 |
| Пищеблок | 163,47 | 75,0 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | сентябрь 2012 г. | 18,7 | 40,87 | 4,0 | 2541 | - | - | - | 8,1 |
| Прачечная | 154,91 | 71,0 | 0,03 | 1 | 75,0 | МБ | сентябрь 2012 г | 17,7 | 38,73 | 4,2 | 2541 | - | - | - | 7,7 |
| Итоги | 13411,01 | 7124,5 | 1,62 | 30 | 2550 | - | - | 1651,5 | 3382,89 | - | - | 289,72 | 209,1 | 147,5 | 142,6 |

| Наименование учреждения | Необходимое количество приборов | Год установки приборов коммерческом учета энергоресурсов | Срок окупаемости приборов коммерческого учета энергоресурсов | Экономия теплоэнергии (Гкал. год) | Ожидаемый эффект (тыс. руб. год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ «Управление культуры» | 3 | 2009 2010 2011 2012 | 0,65 0,77 | 310,0 141,25 | 154,60 64,95 |
| МУ «Управление образования» | 17 | 2009 2010 2011 2012 | 1,3 1,0 1,6 0,8 | 660,68 780,13 472,35 366,50 | 335,0 375,0 218,0, 164,0 |
| МУЗ «ЦГБ» | 7 | 2009 2010 2011 2012 | 3,8 3,8 2,0 3,7 | 42,92 43,42 82,72 217,57 | 19,7 19,9 37,9 83,3 |
| МУ «Управление молодежной политики и спорта» | 3 | 2009 2010 2011 2012 | 1,07 1,6 3,2 | 73,75 141 50,6 | 92,75 63,6 22,8 |

Конечные ожидаемые результаты реализации программы:

100 % переход на оплату энергоресурсов в учреждениях социальной сферы по приборам коммерческого учета энергоресурсов

Предполагаемая экономия теплоэнергии составит 3382,89 Гкал. в год. Ожидаемая экономия бюджетных средств составит 1651,50 тыс. руб. в год.

# РАЗДЕЛ 7

График установки приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы.

| п/п | Наименование учреждения | Необходимое количество приборов, шт. | План установки приборов (месяц, год) | Стоимость монтажа узла учета (тыс. руб.) | Источник финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МДОУ№15 | 1 | апрель 2009 г. | 100,0 | МБ |
| 2 | МДОУ № 2 | 1 | апрель 2009 г. | 75,0 | МБ |
| 3 | Физиотерапевтичес кое отделение | 1 | июнь 2009 г. | 75,0 | МБ |
| 4 | ДК «Энергетик» | 1 | июль 2009 г. | 100 | МБ |
| 5 | МОУ СОШ №1 | 4 | сентябрь 2009 г. | 300,0 | МБ |
| 6 | Здание КДЮСШ, Покрышкина 9 | 1 | сентябрь 2009 г. | 100,0 | МБ |
| 7 | МДОУ № 1 | 1 | февраль 2010 г. | 75,0 | МБ |
| 8 | Стадион «Энергетик» (Спортзал) | 1 | сентябрь 2010 г. | 100,0 | МБ |
| 9 | МОУ СОШ №18 | 1 | сентябрь 2010 г. | 100,0 | МБ |
| 10 | детский дом «Аистенок» | 1 | сентябрь 2010 г. | 100,0 | МБ |
| 11 | Отделение скорой мед. помощи | 1 | сентябрь 2010 г. | 75,0 | МБ |
| 12 | МО УДОД ДМШ №23 | 1 | сентябрь 2011 г. | 100,0 | МБ |
| 13 | ДК «Аллегро» | 1 | сентябрь 2011 г. | 100,0 | МБ |
| 14 | Стадион «Энергетик» (Павильон) | 1 | сентябрь 2011 г. | 75,0 | МБ |
| 15 | МОУ СОШ №15 | 1 | сентябрь 2011 г. | 75,0 | МБ |

| 16 | МДОУ №38 | 1 | сентябрь 2011 г. | 100,0 | МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | МДОУ № 23 | 1 | сентябрь 2011 г. | 75,0 | МБ |
| 18 | МДОУ № 24 | 1 | сентябрь 2011 г. | 100,0 | МБ |
| 19 | Клинико-диагностическая лаборатория | 1 | октябрь 2011 г. | 75,0 | МБ |
| 20 | МДОУ № 41 | 1 | февраль 2012 г. | 75,0 | МБ |
| 21 | МДОУ № 7 | 1 | февраль 2012 г. | 75,0 | МБ |
| 22 | Поликлиника взрослая | 1 | март 2012 г. | 75,0 | МБ |
| 23 | Поликлиника взрослая (п.Постоянный) | 1 | май 2012 г. | 75,0 | МБ |
| 24 | МОУ СОШ №29 | 2 | сентябрь 2012 г. | 200,0 | МБ |
| 25 | Пищеблок | 1 | сентябрь 2012 г. | 75,0 | МБ |
| 26 | Прачечная | 1 | сентябрь 2012 г. | 75,0 | МБ |

Организационные мероприятия, направленные на снижение расходов

топливно-энергетических ресурсов.

| 1. Аппаратные совещания у заместителя Главы города по социальным вопросам по результатам мониторинга потребления теплоэнергии, холодной и горячей воды. | ежегодно 1 раз в квартал | Клюева А.Б. |
| --- | --- | --- |
| 2. Совещания с руководителями учреждений социальной сферы по рассмотрению вопросов энергосбережения | ежегодно 1 раз в квартал | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н. |
| 3. Педагогические советы в образовательных учреждениях по экономии энергоресурсов. | ежегодно январь-сентябрь | Сережкина М.В. |
| 4. Производственные совещания в учреждениях культуры, здравоохранения МПиС по результатам работы по энергосбережению. | ежегодно январь-сентябрь | Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н. |
| 5. Родительские собрания в общеобразовательных учреждениях, о необходимости экономии энергетических ресурсов и средств. | ежегодно 2 раза в год | Сережкина М.В. |
| 6. Проведение экономических уроков с обучающимися образовательных учреждений средней и старшей ступени по вопросам экономии расходов топливно - энергетических ресурсов с привлечением экономистов и УГКХ. | по отдельному графику | Сережкина М.В. |
| 7. Внедрение системы поощрений руководителей учреждений бюджетной сферы по показателям эффективности экономии энергоресурсов. | январь 2009 г. | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н |
| 8. Проведение анализа технического состояния зданий учреждений социальной сферы. | январь, июль | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н |
| 9. Постоянный контроль за состоянием счетчиков (электрических, водяных), проводки, кранов, системы отопления. | постоянно | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н |

| 10. Инвентаризация электрооборудования, находящегося в учреждениях бюджетной сферы. | ежегодно январь, февраль | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н |
| --- | --- | --- |
| 11. Утепление и изоляция оконных зданий и дверных проемов | постоянно | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н |
| 12. Контроль за соблюдением светового графика в учреждениях социальной сферы. | постоянно | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н |
| 13. Замена ламп накаливания на энергосберегающие. | 2009 г. | Сережкина М.В. Полтояйнен М.В. Алексаев В.В. Кречетова В.Н |

# Глава города Калтан

.А. Корбашов